ZHIHU HACKATHON   PRODUCT PLAN

# 蓝血互动叙事游戏产品说明计划书

面向知乎黑客松四人团队的产品范围 实施计划与验收标准

刘看山故事向导形象

产品  蓝血疑云 单故事互动案卷

版本  1.0

日期  2026 年 9 月 15 日

计划周期  四人并行 四小时完成黑客松交付

演示入口  打开线上演示

交付结论  本轮只维护《蓝血》一个故事，先保证入口到 End 的三分钟闭环、来源可追溯和离线可演示，再处理非关键扩展。最终完成状态必须以合并后的构建、测试和人工走查结果为准。

# 一 执行摘要

《蓝血疑云》把知乎故事《蓝血》的公开内容线索改编为一局可质证的互动案卷。玩家先听刘看山说明故事和内容边界，再进入三处场景寻找六条线索，选择四张证据牌挑战日常解释，最后选择一个阶段假说和一个知乎求证问题。目标体验时长约三分钟。

产品不承诺复现原作全文或揭示原作结局。在线接口只用于读取故事目录、详情和核验预设短引；接口不可用或短引未命中时，页面明确切换为策划转述，并继续完成同一条玩法流程。

## 当前决策

| 决策 | 本轮做法 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 故事范围 | 只维护《蓝血》一个可玩故事 | 四小时内保证闭环、来源和演示稳定 |
| 刘看山形态 | 确定性故事向导，不开放自由聊天 | 降低幻觉、延迟和临场不可控风险 |
| 内容使用 | 仅展示接口即时核验的短引，其余为策划转述 | 尊重内容边界并保持来源可信 |
| 结局设计 | 阶段推演加求证问题，不宣称原作答案 | 让玩家带着问题回到知乎，而非替作者续写 |
| 交付优先级 | P0 完整主流程优先，P1 视觉补强，P2 后续探索 | 减少四小时冲刺中的范围漂移 |

## 当前状态

代码路径已存在  入口、刘看山导览、搜证、组牌、对决、失败和 End 的主要界面与数据结构已经存在，但最终交付仍须在合并后的分支重新构建和走查。

已接入待联调  知乎故事列表与详情客户端、蓝血案卷转换和透明降级代码已经存在；线上环境、代理路由和最终部署版本仍需确认。

尚未完成  完整回执页、多故事案卷和自由对话 Agent 不属于当前可交付能力。

## 文档导航

二至四讲产品、创新和内容边界；五至七讲玩法、刘看山 Agent 与全部页面；八至九讲知乎 API、降级和技术边界；十讲四人四小时分工；十一至十二讲验收与风险；十三至十四提供演示讲稿和提交清单。

# 二 产品定位与目标用户

## 产品定位

产品定位为知乎故事的互动案卷体验。它把阅读材料转化为有门槛、有反馈、可回退的推理流程，同时让每条材料保留清楚的来源状态。演示重点是玩家如何理解、选择和质证，而不是展示一个自动生成结局的聊天机器人。

## 目标用户

| 用户 | 当前痛点 | 产品回应 |
| --- | --- | --- |
| 悬疑故事读者 | 故事信息多但参与方式通常只有阅读和评论 | 用搜证、组牌和质证把阅读转成可操作任务 |
| 轻度游戏用户 | 复杂规则学习成本高，短时体验难进入 | 刘看山先解释故事，再用六条线索和四张牌控制规则规模 |
| 知乎内容探索者 | 容易混淆原文、转述和二次推演 | 每个材料显示来源模式、作者、位置和核验状态 |
| 黑客松评委 | 需要快速看到 API 价值、产品闭环和稳定性 | 三分钟完成一局，在线失败时透明降级而不阻断演示 |

## 核心价值

• 理解更快：入口和刘看山在一分钟内说明世界观、任务和不能确定的部分。

• 参与更深：玩家必须发现、选择并实际出示证据，不能直接跳到结论。

• 来源更清楚：在线短引、未命中材料和离线转述使用不同文字标识。

• 演示更稳定：接口异常时保留完整玩法，并向玩家说明降级原因。

## 目标与非目标

| 范围 | 本轮目标 | 本轮不做 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 完成《蓝血》单故事闭环 | 抓取或保存原作完整正文 |
| 交互 | 确定性引导、搜证、组牌、对决和阶段推演 | 开放式角色扮演和无限分支剧情 |
| 数据 | 使用知乎公开接口和可追溯的策划案卷 | 把推演包装成作者原意或唯一真相 |
| 平台 | 桌面和移动网页可演示 | 原生客户端、多人联机和内容后台 |

# 三 核心创新

| 创新 | 具体设计 | 对比赛的可见价值 |
| --- | --- | --- |
| 刘看山叙事向导 | 用三组固定主题讲清故事、玩法和不确定性；在搜证、对决和 End 中提供上下文提示 | 把知乎 IP 角色变成可用的产品导航，并避免自由对话幻觉 |
| 可溯源证据玩法 | 每张证据同时包含证明目的、可信度、来源位置和核验状态 | 让内容 API 参与核心玩法，而不是只做故事列表 |
| 六选四质证 | 三张关键锚点固定，一张方向牌由玩家选择；对决要求四张都出示 | 在短局内制造真实取舍，避免只刷最高数值 |
| 阶段推演 End | 玩家选择竞争假说，再选择不同信息价值和暴露风险的知乎问题 | 结局从猜答案变为设计下一步验证 |
| 透明降级 | 在线命中、在线未命中和离线案卷三种状态共用主流程 | 网络或接口异常时仍能演示，同时不冒充在线来源 |

## 创新成立的判断标准

• 评委能指出知乎内容接口具体影响了哪些材料和状态，而不是只看到品牌标识。

• 玩家能解释为什么第四张方向牌会改变阶段推演，但不会改变原作事实。

• 断网演示仍可完成，且页面不会显示已核验原文或假装接口在线。

• 刘看山帮助玩家理解下一步，不替玩家做选择，也不回答超出案卷的事实问题。

# 四 故事框架与内容边界

## 故事概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 故事 | 《蓝血》 |
| 作者 | 桃花先生 |
| 知乎 Work ID | 2025684191967294692 |
| 开场钩子 | 方诺发现周围所有人都把血液原本是蓝色当作常识，而她自己的血从一开始就是红色 |
| 玩家身份 | 方诺的匿名调查协助者 |
| 玩家目标 | 比较客观异常与疲劳、误记、巧合两类解释，形成阶段证据链并决定下一步求证 |

故事简介  方诺先在急救培训中发现血液常识冲突，随后发现同事的血由蓝转红、公共地理资料与自己的记忆不一致、培训方给她单独设置常识测试，并遇到疑似尾随者。游戏只把这些已公开线索组织成可玩案卷，不补写异常机制和后续结局。

## 六条案卷线索

| 场景 | 线索 | 功能 | 能否上庭 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急救培训室 | 培训教材的蓝血常识 | 建立共同背景 | 否 |
| 急救培训室 | 指尖流出的红血 | 关键身体异常 | 必选 |
| 急救培训室 | 同事由蓝变红的血迹 | 独立观察锚点 | 必选 |
| 深夜资料库 | 与记忆冲突的城市资料 | 世界规则方向 | 二选一 |
| 深夜资料库 | 只针对方诺的测试卷 | 主动筛查锚点 | 必选 |
| 老街死胡同 | 没有折返的灰夹克 | 观察实验方向 | 二选一 |

## 内容层级

| 层级 | 允许表达 | 禁止表达 |
| --- | --- | --- |
| 原文事实 | 接口即时命中的公开短引，并显示作者、位置和核验状态 | 把预设转述或缓存内容称为逐字原文 |
| 策划转述 | 根据公开简介和已知世界观整理的线索说明 | 隐藏转述身份或暗示内容来自实时接口 |
| 竞争假说 | 世界置换、感知或记忆错位、受控观察、证据不足 | 把任何假说写成正确答案 |
| 阶段裁决 | 本局证据链更支持哪种解释及仍缺什么 | 宣称解锁原作结局或替作者续写 |

## 版权与数据边界

• 故事与角色归原作者和相应权利人；页面持续显示作者、来源和改编说明。

• 完整正文不落盘。代码只在实时详情中核验预设短引是否出现，并返回命中结果。

• 原作入口使用游戏内查看原作按钮，打开知乎页面；阶段推演不会替代原作阅读。

• 任何新增文案都必须标明是原文短引、策划转述还是游戏推演。

# 五 完整玩法与用户旅程

## 三分钟主流程

入口页 → 刘看山导览 → 故事开场 → 三场景搜证 → 六选四组牌 → 解释力对决 → 阶段推演 End → 封存并返回

| 阶段 | 玩家任务 | 系统反馈 | 离开条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入口 | 理解故事钩子、来源状态和内容边界 | 显示 3 场景 6 线索 4 卡牌 1 求证 | 进入刘看山导览 |
| 刘看山导览 | 查看故事、玩法和不确定性三项说明 | 切换主题与角色动作 | 点击开始搜证 |
| 故事开场 | 确认身份、任务和来源 | 模态卡显示简介与版权说明 | 点击开始搜证 |
| 搜证 | 在三个场景找齐六条线索 | 热点、证据库和进度同步更新 | 发现六条线索 |
| 组牌 | 选择三张锚点和一张方向牌 | 显示 4 比 4 和缺失规则 | 四张牌满足门槛 |
| 对决 | 用四张证据削弱日常解释并管理资源 | 回合、体力、专注、护盾和对话更新 | 解释力归零且四张均出示 |
| 失败 | 查看链条缺口并返回重组 | 保留搜证和牌组进度 | 回到调查 |
| End | 选择阶段假说和知乎求证问题 | 显示依据、缺口、风险和下一步 | 两项都选择后封存 |

## 关键玩法规则

• 必须先发现六条线索，才能带四张牌进入质证。

• 三张关键锚点必须入选，第四张从城市资料和灰夹克中二选一。

• 培训教材属于背景线索，不能作为第四张牌。

• 对决中四张入选证据都必须至少出示一次，重复使用强牌不能直接结束。

• End 必须同时选择阶段假说和求证问题；未选择时完成按钮保持禁用。

## 核心资源与反馈

| 资源 | 作用 | 失败时如何恢复 |
| --- | --- | --- |
| 日常解释力 | 对手生命值，归零后进入阶段推演 | 重组牌组后重新开始 |
| 玩家体力 | 承受反方质疑，归零则本轮失败 | 使用恢复牌或重新开始 |
| 专注 | 支付出牌成本，满值时仍需正常出牌 | 恢复牌增加专注 |
| 反驳缓冲 | 抵消下一次部分伤害 | 防御牌增加缓冲 |
| 回合倒计时 | 限制单回合思考时间 | 超时进入反方行动，但不清空进度 |

## End 的四种阶段假说

| 假说 | 当前支持 | 必须保留的缺口 |
| --- | --- | --- |
| 世界规则发生置换 | 两种血液现象和公共资料冲突 | 没有机制、发生时间和独立经历者 |
| 感知或记忆系统性错位 | 周围资料与他人认知彼此一致 | 无法完整解释身体观察和定向试卷 |
| 受控观察或现实操控 | 定向测试与持续跟随 | 两者之间没有直接因果证据 |
| 证据不足暂不站队 | 所有解释只覆盖部分线索 | 仍需独立记录和第三方验证 |

# 六 刘看山故事 Agent

刘看山承担故事向导、规则解释和来源提醒三项职责。当前版本使用确定性预设文案，不调用自由生成模型。这样可以保证三分钟演示中的回答一致，并防止角色把推演说成原作事实。

## 入口导览

| 主题 | 必须回答的问题 | 结束动作 |
| --- | --- | --- |
| 故事发生了什么 | 蓝血常识、方诺红血、同事蓝转红、资料冲突、定向测试和跟随者 | 继续切换或开始搜证 |
| 我在游戏里做什么 | 三场景、六线索、四张牌、对决、阶段假说和知乎问题 | 开始搜证 |
| 哪些还不能确定 | 多种假说都只是阶段推演，原作结局未在本产品中给出 | 开始搜证 |

## 上下文向导

| 所在页面 | 默认帮助 | 不得做的事 |
| --- | --- | --- |
| 搜证 | 解释事实与推断、证据强度和第四张牌方向 | 替玩家自动收集或直接给牌组答案 |
| 对决 | 说明反方论点、重复出牌和资源变化 | 承诺某个假说是真相 |
| 失败 | 指出缺少的证据和返回路径 | 把玩法失败描述为假说错误 |
| End | 比较推荐依据、证据缺口和提问风险 | 替作者补写后续或解锁结局 |
| 离线状态 | 说明当前材料是策划转述 | 显示已核验短引标识 |

## 未来接入 Astra 的边界

后续若用 Astra 做自由问答，输入只包含当前案卷、已发现线索、来源状态和玩家阶段；事实性输出必须附材料 ID，并区分事实、推断和未知。无材料、超时或来源校验失败时回退到当前确定性答案，且不得写回原始故事数据。本轮不把自由问答列入完成功能或演示必经路径。

# 七 页面与 UI 说明

| 页面 | 核心信息 | 主要动作 | 关键状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全局顶栏 | 品牌、语言、玩家和积分 | 返回入口、切换语言、账户操作 | 加载、登录、同步失败 |
| 故事入口 | 钩子、来源、玩法数字、内容边界 | 听刘看山讲故事、重新调查 | 在线、离线、已完成 |
| 刘看山导览 | 三项主题和开始按钮 | 切换主题、开始搜证 | 默认、切换、减少动态效果 |
| 故事开场 | 身份、任务、简介、版权 | 返回、开始搜证 | 实时接口、离线降级 |
| 调查页 | 三场景、来源阅读器、证据库 | 找线索、看来源、选牌 | 未发现、已发现、已选、背景锁定 |
| 质证页 | 对手、对话、资源、手牌 | 出牌、恢复、防御 | 玩家行动、反方行动、胜负 |
| 失败页 | 证据链缺口和本轮分析 | 返回调查重组 | 玩法失败、接口错误 |
| End | 四卡链、四假说、三问题 | 选择、复制问题、查看原作、完成 | 未选择、可完成、已封存 |

## 统一视觉语言

| 项目 | 基线 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| 视觉风格 | 纸张底、黑色粗边框、蓝黄强调、硬阴影 | 保持案卷感，不让装饰压过来源与任务 |
| 信息层级 | 展示标题、页面标题、组件标题、正文、状态标签 | 来源状态和下一步动作始终高于装饰元素 |
| 交互反馈 | 文字、轮廓和颜色共同表达 | 不能只依赖颜色区分选择、错误和来源 |
| 动效 | 150 至 250 ms，角色区域一次一个 GIF | 减少动态效果时使用 still png |
| 移动端 | 390 和 360 宽度单列或上下分区 | 不横向滚动，不遮挡固定按钮 |

## 刘看山素材使用

| 素材 | 推荐位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| greeting gif | 入口默认导览 | 第一次见面 |
| idle gif | 悬浮向导展开后 | 陪伴状态 |
| researching gif | 搜证与资料主题 | 查资料和梳理论证 |
| thinking gif | 组牌和 End | 比较证据和下一步 |
| celebrate gif | 对决胜利 | 只在完成节点使用 |
| still png | 减少动态效果模式 | 所有 GIF 的静态替代 |

# 八 知乎内容 API 与降级架构

## 调用链

玩家浏览器 → Next.js 页面 → 同源代理 /argus-api → Node API → 知乎黑客松故事 API

异常分支 → Node API 返回 curated fallback 蓝血案卷 → 前端显示策划离线模式 → 玩家继续完成同一条主流程

## 接口范围

| 层级 | 接口或配置 | 用途 | 当前边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知乎上游 | GET /story/list | 读取可见故事目录 | 只有《蓝血》被编排为可玩案卷 |
| 知乎上游 | GET /story/{workId} | 读取标题、作者、简介、标签和正文响应 | 正文只在内存中核验预设短引，不落盘 |
| 项目后端 | GET /api/zhihu/stories | 返回故事选择和来源状态 | 接口失败时只返回《蓝血》离线条目 |
| 项目后端 | GET /api/zhihu/stories/:id/case | 返回蓝血案卷、线索、假说和求证问题 | 其他 Work ID 返回尚未编排 |
| 前端 | NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL | 配置同源代理或后端地址 | 生产环境需与代理规则一致 |

## 输入与输出字段

| 对象 | 关键字段 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 故事摘要 | work_id title artwork description labels | 入口列表和故事卡 |
| 故事详情 | chapter_name author_name introduction content | 构建来源信息并核验短引 |
| 案卷来源 | mode verifiedQuoteCount notice originalUrl | 驱动在线、未命中和离线 UI |
| 案卷内容 | scenes documents evidence keyEvidenceIds | 驱动搜证、阅读器和组牌 |
| 阶段推演 | hypotheses questions judgment | 驱动 End 和阶段裁决 |

## 三种来源状态

| 状态 | 判定 | 页面文案 | 允许展示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线且命中 | 实时详情包含一个或多个预设短引 | 知乎 API 已连接 已核验 N 条短引 | 命中短引、位置、作者和策划释义 |
| 在线但零命中 | 详情可读但预设短引未匹配 | 原文锚点未命中 策划线索转述 | 转述和未命中说明 |
| 离线案卷 | 列表或详情失败、超时或格式异常 | 策划离线模式 透明降级 | 内置案卷和恢复说明 |

## 降级原则

• 当前内容客户端的默认上游超时时间为八秒；超时或无效响应进入可解释的降级路径。

• 降级不会阻断入口、搜证、组牌、对决和 End，但必须清除已核验短引标识。

• verifiedQuoteCount 只能由后端命中结果产生，前端不得根据文案猜测。

• 远程封面只接受知乎和知图 HTTPS 域名；加载失败时使用稳定占位。

• 完整正文不得写入浏览器本地存储、代码仓库或演示素材。

## 部署信息

| 项目 | 信息 | 交付检查 |
| --- | --- | --- |
| 公网前端 | https://zhihucat-six.vercel.app/campaign | 发布最终构建后从无痕窗口访问 |
| 前端代理 | /argus-api/:path* | 确认生产 rewrite 指向本轮后端 |
| 后端健康检查 | 部署后填写或通过代理访问 /health | 版本、时间和状态必须与最终构建一致 |
| 演示备份 | 离线案卷和录屏 | 断开上游网络仍能完成主流程 |

# 九 技术实现与交付边界

| 模块 | 当前代码职责 | 交付前必须确认 |
| --- | --- | --- |
| Next.js 前端 | 入口、刘看山、调查、对决、End 和响应式样式 | 最终合并分支无冲突标记并通过构建 |
| Node API | 知乎内容代理、案卷转换、对决与账户接口 | 路由、CORS、限流和生产启动命令可用 |
| 知乎内容客户端 | 字段校验、八秒超时和错误归一化 | 列表与详情各完成在线和失败测试 |
| 案卷编排 | 六条线索、四张牌规则、假说和求证问题 | 内容负责人核对事实与转述标记 |
| 本地进度 | 记录完成分数和入口最佳成绩 | 隐私模式失败不阻断当前局 |
| 素材 | 刘看山 GIF、静态图、证据图和音频 | 路径、加载失败占位和授权说明完整 |

## 完成状态的定义

可声明已完成  功能在最终合并分支通过构建、自动化测试和一次在线加一次离线人工走查。

只可声明代码存在  页面或路由已经编写，但当前环境尚未完成部署或端到端验证。

不得声明  多故事可玩、自由对话 Agent、完整原文阅读和原作结局还原。

## 建议运行的验证命令

| 位置 | 命令 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 仓库根目录 | npm test | 所有工作区测试通过 |
| 前端 | npm run typecheck 和 npm run build | 无 TypeScript 或构建错误 |
| 后端 | npm run typecheck 和 npm run build | 无冲突标记、类型或产物错误 |
| 线上 | 访问 /campaign 和代理 /health | 页面加载且后端版本为最终部署 |

# 十 四人四小时执行计划

四人同时工作，但只有一名集成负责人可以合并主分支。每个人可以用 Astra 辅助搜索、编码、文案核对或测试设计；任何模型产出都必须由对应负责人核验后再进入最终构建。

## 角色分工

| 角色 | 主要责任 | Astra 使用 | 四小时交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 产品与内容负责人 | 冻结范围、核对蓝血事实与边界、维护刘看山文案、组织演示 | 检查文案一致性、生成备选表达，不补写事实 | 产品口径、故事脚本、讲稿和提交说明 |
| B 前端与 UI 负责人 | 完成页面状态、响应式、无障碍和刘看山交互 | 定位组件问题、补测试和样式建议 | 可操作前端、移动端修复和视觉走查 |
| C 后端与 API 负责人 | 知乎接口、降级、路由、部署和健康检查 | 分析日志、补接口测试和部署检查 | 在线与离线接口、后端部署和版本证据 |
| D 集成与 QA 负责人 | 控制合并、跑测试、端到端走查、录屏和提交 | 生成测试矩阵、复核差异，不伪造测试通过 | 最终分支、测试记录、演示备份和提交包 |

## 相对时间表

| 时间 | 全队门槛 | A 产品内容 | B 前端 UI | C 后端 API | D 集成 QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 至 0:20 | 冻结 P0 与分支 | 锁定故事和文案边界 | 确认页面缺口 | 确认接口和部署目标 | 建立合并顺序与测试清单 |
| 0:20 至 1:20 | 各自提交最小改动 | 完成向导和演示文案 | 修主流程和移动端阻塞 | 修接口、降级和测试 | 准备测试数据与设备 |
| 1:20 至 2:10 | 第一次集成构建 | 逐页核对来源与措辞 | 处理集成 UI 缺陷 | 联调在线与离线路径 | 合并并跑首轮 build test |
| 2:10 至 3:00 | 两条路径走通 | 按实际页面调整讲稿 | 修 P0 交互和遮挡 | 部署后端并查 health | 桌面与移动人工走查 |
| 3:00 至 3:35 | 代码冻结 | 准备答辩问答 | 只修阻断性问题 | 只修阻断性问题 | 部署前端、无痕验证、录屏 |
| 3:35 至 4:00 | 提交并保留备份 | 主讲三分钟演示 | 现场操作备份 | 监控接口与降级 | 核对提交项和保存证据 |

## 四个硬门槛

• 二十分钟门槛：只保留《蓝血》单故事，禁止临时加入第二故事或自由聊天。

• 两小时十分钟门槛：最终合并分支必须无冲突标记并至少完成一次构建；否则停止新增功能。

• 三小时门槛：在线和离线两条路径均能从入口走到 End；未通过时优先保证离线演示。

• 三小时三十五分钟门槛：冻结代码，只允许修复阻断演示、数据错误或来源误标。

## 并行协作规则

• 每项任务只设一名负责人；其他人提供审查，不同时改同一文件。

• 提交信息说明影响页面、测试方法和回退方式；集成负责人按依赖顺序合并。

• Astra 可以提出补丁，但不能代替人工确认接口响应、版权边界和测试结果。

• 发现 P1 或 P2 问题时记录到清单，不挤占 P0 修复时间。

# 十一 验收指标与测试

## P0 产品指标

| 指标 | 通过标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 首屏理解 | 一分钟内能说出故事冲突、玩家任务和内容边界 | 让一名非项目成员复述 |
| 完整路径 | 入口到 End 可在约三分钟内完成 | 在线和离线各走一遍 |
| 玩法门槛 | 六条线索、三张锚点、一张方向牌和四张出示规则全部生效 | 按正常与错误路径操作 |
| 来源准确 | 在线命中、零命中和离线三种模式的文案与数据一致 | 检查 mode 与 verifiedQuoteCount |
| 失败可恢复 | 失败后返回调查且搜证进度不丢失 | 主动制造失败再重组 |
| 完成可判定 | 未选假说或问题时不能完成，完成后分数保存 | 分别测试禁用与成功路径 |

## 工程与界面验收

□ 最终分支中不存在冲突标记、调试密钥或未解释的本地地址。

□ 前端和后端 typecheck、build 与相关测试均通过，并保存命令结果。

□ 1440、1024、390 和 360 宽度无横向滚动、遮挡或裁切。

□ 刘看山面板不遮挡主要按钮，移动端内部滚动和关闭可用。

□ 键盘可以完成入口、搜证、组牌、对决和 End 的主要操作。

□ 来源状态、选择、错误和完成均同时使用文字与非颜色提示。

□ 减少动态效果模式只显示静态素材，音频有可见静音入口。

□ 上游接口超时后进入透明降级，主流程仍可完成。

## 演示验收

| 场景 | 必须展示 | 备份 |
| --- | --- | --- |
| 正常演示 | 刘看山导览、六线索、四卡对决、End 求证 | 预先打开页面并保留一局可重玩状态 |
| 接口在线 | 来源徽标、Work ID 和至少一个实际命中状态 | 若零命中则如实展示未命中 |
| 接口异常 | 策划离线模式和完整主流程 | 断网上游或使用已验证的离线案卷 |
| 部署故障 | 本地构建或录屏 | 保留三分钟无剪辑走查视频 |

## 完成定义

只有 P0 指标全部通过、在线和离线各完成一次人工走查、最终公网地址加载的是同一份冻结构建，并且提交材料中的能力描述与实际页面一致，项目才能标记为可交付。任何未验证能力保留为待完成。

# 十二 风险登记表

| 风险 | 概率 | 影响 | 触发信号 | 处理与负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 知乎接口不可用或字段变化 | 高 | 高 | 超时、非 2xx、字段校验失败 | 进入 curated fallback；C 负责日志与恢复，A 核对页面措辞 |
| 把转述误标成原文 | 中 | 高 | verifiedQuoteCount 与页面不一致 | 只由后端命中生成标记；A 负责内容审查 |
| 合并后无法构建 | 中 | 高 | 冲突标记、类型错误、测试失败 | D 控制合并，2:10 后停止新增功能 |
| 线上仍是旧构建 | 中 | 高 | health 版本或页面与本地不一致 | C 验后端，D 用无痕窗口验证前端并记录时间 |
| 移动端遮挡或双滚动 | 中 | 中 | 390 或 360 宽度无法完成操作 | B 按设备矩阵修复，D 实机复验 |
| 规则难懂导致卡关 | 中 | 中 | 玩家不知缺少哪条线索或牌 | B 显示缺失项，A 调整刘看山提示 |
| 自由生成内容产生幻觉 | 低 | 高 | 回答没有材料 ID 或越过边界 | 本轮不开放自由问答；未来失败即回退预设 |
| 远程图片或音频失败 | 低 | 中 | 封面空白、音频叠播 | B 使用占位和静态素材，D 检查退出清理 |
| 演示时间超出三分钟 | 中 | 中 | 搜证或对决讲解过长 | A 使用固定讲稿，D 录制计时备份 |

## 风险处理顺序

• 先处理来源误标、无法构建和主流程中断，这三类问题会直接使产品不可交付。

• 再处理移动端和规则可读性；没有时间时保留可用布局，不追加装饰动效。

• 接口异常优先启用透明降级，不在演示现场临时修改上游数据。

# 十三 三分钟演示讲稿

| 时间 | 操作 | 讲解要点 |
| --- | --- | --- |
| 0:00 至 0:20 | 打开公网入口 | 这是《蓝血疑云》，我们把知乎故事公开片段变成一局可质证的互动案卷。页面先说明来源状态和改编边界。 |
| 0:20 至 0:45 | 点击先听刘看山讲故事 | 刘看山不是故事角色，也不是自由聊天机器人。他先讲清冲突、玩法和目前不能确定的部分。 |
| 0:45 至 1:25 | 进入调查并快速收集六条线索 | 三处场景把身体异常、公共记录和被观察的迹象分开。右侧材料会显示原文短引、未命中或策划转述。 |
| 1:25 至 1:55 | 选择三张锚点和一张方向牌 | 关键事实固定入选，第四张决定我们更重视世界规则变化还是主动观察。背景教材不能上庭。 |
| 1:55 至 2:25 | 进入对决并出示四张证据 | 玩家不是点最高分牌，而是让四项材料形成证据链，削弱疲劳、误记和巧合的解释。 |
| 2:25 至 2:50 | 进入 End 选择假说和求证问题 | 系统不宣布真相，只比较支持与缺口。推荐问题兼顾信息价值和暴露风险，把下一步带回知乎。 |
| 2:50 至 3:00 | 指出来源状态与降级 | 即使接口临时不可用，玩法仍完整，但页面会明确说这是策划离线转述，不冒充已核验原文。 |

## 答辩常见问题

| 问题 | 建议回答 |
| --- | --- |
| 为什么只做一个故事 | 四小时内优先证明一条稳定闭环。案卷结构可以复用，但其他故事尚未完成编排，不能宣称可玩。 |
| 知乎 API 的价值在哪里 | API 决定故事目录、作者、简介、来源模式和短引核验；这些状态直接进入证据阅读器和 End。 |
| 为什么不用自由对话 Agent | 当前演示需要可重复和可核验。刘看山先用确定性答案完成 P0，自由问答留到来源约束完善后。 |
| 是不是改写了原作结局 | 没有。所有假说和结果都标为阶段推演，完整正文不落盘，玩家最后选择的是下一步验证问题。 |
| 接口挂了怎么办 | 后端返回内置案卷，页面切到策划离线模式并清除原文核验标记，主流程继续。 |

## 演示前十分钟

□ 用无痕窗口打开 https://zhihucat-six.vercel.app/campaign，并确认入口不是旧构建。

□ 检查代理 health、知乎故事列表和《蓝血》案卷详情；记录当前来源模式。

□ 完整走一遍演示路径并计时，确保不使用尚未实现的功能。

□ 关闭不相关标签页和通知，准备离线案卷、录屏和本地运行三个备份。

□ 确认演示账号、网络、电源和声音；音频异常时直接静音，不影响主讲。

# 十四 提交清单

## 必须提交

□ 公网演示地址 https://zhihucat-six.vercel.app/campaign 可在无痕窗口访问。

□ 代码仓库使用最终冻结提交，README 写明启动方式、环境变量、测试命令和内容边界。

□ 三分钟演示视频或现场演示备份包含入口、刘看山、搜证、组牌、对决、End 和降级说明。

□ 产品说明计划书和 UI 实现说明均放入 docs 目录。

□ 团队成员、角色分工、项目简介、使用技术和知乎 API 用法填写完整。

□ 原作作者、Work ID、查看原作入口和改编声明清楚可见。

□ 前端与后端测试结果、构建结果和人工走查记录保存在提交说明中。

□ 环境变量与密钥未提交到仓库，演示账号不包含个人敏感信息。

## 提交信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 蓝血疑云 |
| 公网演示 | https://zhihucat-six.vercel.app/campaign |
| 代码仓库 | https://github.com/988ms/zhihucat |
| 知乎故事 | 《蓝血》 桃花先生 Work ID 2025684191967294692 |
| 后端健康地址 | 部署后填写或通过前端代理 /health 访问 |
| 演示视频 | 录制后填写 |
| 版本提交 | 代码冻结后填写 commit SHA |

## 不得在提交材料中声称

• 已经支持多个知乎故事完整游玩。

• 已经读取、保存或展示知乎故事完整正文。

• 刘看山已经接入自由对话大模型。

• 阶段假说等同于原作结局或作者答案。

• 尚未运行的测试、尚未部署的路由或尚未真机验收的界面已经通过。

## 最终签字检查

| 负责人 | 确认内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| A 产品与内容 | 故事事实、来源标识、讲稿和提交描述一致 | 待确认 |
| B 前端与 UI | 主流程、移动端、键盘和素材状态可用 | 待确认 |
| C 后端与 API | 在线、零命中、离线、部署和 health 可用 | 待确认 |
| D 集成与 QA | 最终分支、测试记录、演示地址和备份一致 | 待确认 |

最终判定  四名负责人只对已经验证的结果签字。若公网环境与本地结果不一致，以公网无痕窗口的实际表现为准，并在提交说明中如实记录降级状态。